CoreNova

Цифровое ядро вашего бизнеса

Коммерческое предложение

Miss Miami 2026 — Полная цифровая платформа

Дата: 07.07.2026   |   Действует 30 дней

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Miss Miami 2026 — это не просто сайт-визитка. Это цифровая платформа для проведения конкурса красоты: от регистрации участниц до продажи билетов, от управления заявками до автоматических email-уведомлений.

CoreNova строит не набор отдельных страниц, а единую систему, где каждый компонент работает вместе и усиливает другой.

ИНВЕСТИЦИЯ

| Этап | Состав | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Дизайн и все страницы сайта (адаптив, GitHub Pages, анимации) | 2 500 $ |
| Этап 2 | Функциональность и интеграции (auth, payments, CRM, email) | 2 500 $ |
| ИТОГО |  | 5 000 $ |

ЭТАП 1 — ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА САЙТА  |  2 500 $

Срок: 3–4 недели  |  Статус: в работе

Страницы и разделы

✓  Главная — герой, миссия, countdown до финала, ценности, призыв к действию

✓  О нас — история, команда, миссия Beauty with Purpose

✓  Конкурс — правила, расписание, призы

✓  Участие — многошаговая форма с загрузкой фото/документов и оплатой

✓  Победительницы — галерея прошлых чемпионок

✓  Судьи — профили судей конкурса

✓  Галерея — фото и видео с мероприятий

✓  Спонсорам — пакеты Gold / Platinum / Титульный + PDF Sponsor Deck

✓  Билеты — интеграция с площадкой продажи билетов (Eventbrite или аналог)

✓  Медиа и пресс-раздел

✓  Новости / Блог (структура, 2 стартовые статьи)

✓  Отзывы участниц

✓  FAQ — вопросы и ответы по категориям

✓  Контакты + подписка на новости

✓  Политика конфиденциальности, Terms & Conditions, Refund Policy

Технические характеристики

✓  Полностью адаптивный дизайн: десктоп, планшет, мобильный

✓  Люксовая эстетика Miss Miami: золото, кремовый, бронза, Cinzel + Montserrat

✓  Плавные анимации, scroll-эффекты, быстрая загрузка (сжатые изображения)

✓  SEO-оптимизация страниц (мета-теги, заголовки, структура)

✓  Ссылки на социальные сети (Instagram, Facebook, TikTok)

✓  Хостинг GitHub Pages (бесплатно и стабильно)

ЭТАП 2 — ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ИНТЕГРАЦИИ  |  2 500 $

Срок: 4–6 недель  |  Начало после утверждения Этапа 1

Для участниц

✓  Firebase: регистрация и авторизация (email + пароль)

✓  Форма заявки с загрузкой фотографий и документов (Firebase Storage)

✓  Stripe: оплата регистрационного взноса онлайн

✓  Личный кабинет участницы — статус заявки в реальном времени

✓  "Road to the Crown" — 8-шаговый путь подготовки участницы

Для зрителей

✓  Countdown-таймер до финала конкурса

✓  Подписка на новости (Mailchimp)

✓  Интеграция с площадкой продажи билетов

Для спонсоров

✓  Форма "Стать спонсором" — заявка или онлайн-оплата пакета

✓  PDF Sponsor Deck — готов для скачивания

✓  Stripe: оплата спонсорского пакета онлайн

Автоматические email-цепочки (SendGrid)

✓  Подтверждение регистрации участницы

✓  Напоминание о недостающих документах

✓  Уведомление о статусе заявки

✓  Инструкции и подготовка к мероприятию

✓  Благодарность после конкурса

Кабинет организатора (Admin)

✓  Все заявки участниц — просмотр, фильтрация, смена статуса

✓  Отправка email-уведомлений участницам из кабинета

✓  Промокоды — создание и управление (Stripe Coupons)

✓  Базовая аналитика: регистрации, платежи, статусы

Голосование People's Choice

✓  Простое голосование за участниц (Firebase)

✓  Защита от накрутки (по IP и email)

✓  Отображение результатов в реальном времени

НЕ ВХОДИТ В ДАННЫЙ ДОГОВОР — БУДУЩИЕ ЭТАПЫ

Следующие функции выходят за рамки текущего бюджета и будут оцениваться отдельно:

—  Магазин мерча Miss Miami (отдельная платформа)

—  Партнёрская/аффилейт-программа

—  Внешняя CRM-интеграция (HubSpot, Salesforce)

—  Написание SEO-статей для блога

—  Дизайн медиа-кита (брендированный PDF)

—  Мобильное приложение

ЧТО НАМ НУЖНО ОТ ВАС

Для старта и работы над проектом нам необходимо:

| Что предоставить | Когда нужно |
| --- | --- |
| Логотип Miss Miami (SVG или PNG на прозрачном фоне) | Этап 1 |
| Фотографии команды (высокое разрешение) | Этап 1 |
| Фото с прошлых мероприятий для галереи | Этап 1 |
| Фотографии и имена прошлых победительниц | Этап 1 |
| Профили и фото судей | Этап 1 |
| Правила конкурса, расписание, информация о призах | Этап 1 |
| Sponsor Deck (или материалы для его создания) | Этап 1 |
| Доступ к аккаунту Stripe (создаёт Клиент) | Этап 2 |
| Доступ к аккаунту Firebase (создаёт Клиент) | Этап 2 |
| Выбор площадки для продажи билетов (Eventbrite и др.) | Этап 2 |

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

→  50% — 2 500 $ — предоплата до начала работ

→  25% — 1 250 $ — после завершения и приёмки Этапа 1

→  25% — 1 250 $ — после завершения и приёмки Этапа 2

Оплата: банковский перевод или PayPal. Реквизиты предоставляются отдельно.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

01  Старт  Получаем предоплату и материалы от Клиента. Начинаем работу.

02  Разработка  Регулярные обновления и промежуточные показы. Вы видите прогрес на каждом этапе.

03  Правки  До 3 раундов правок включены в стоимость каждого этапа.

04  Приёмка  Клиент принимает этап, оплачивает следующую часть. Переходим к Этапу 2.

05  Поддержка  После запуска — 30 дней бесплатной поддержки по техническим вопросам.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

·  Исходный код и все файлы передаются Клиенту после финальной оплаты.

·  Дополнительные правки сверх включённых — по договорённости.

·  Срок начинается после получения предоплаты и необходимых материалов.

·  Аккаунты Stripe, Firebase, Mailchimp — собственность Клиента.

·  CoreNova не несёт ответственности за сторонние сервисы (Stripe, Firebase и др.).

·  NDA подписывается по запросу Клиента.

ПОДПИСАНИЕ

Подписывая данный документ, стороны подтверждают согласие с условиями и объёмом работ.

| Клиент | Исполнитель |
| --- | --- |
| Ирина Коваленко Miss Miami 2026 | CoreNova info@corenova.ua |
| Подпись: _________________________ | Подпись: _________________________ |
| Дата: ____________________________ | Дата: ____________________________ |

CoreNova  |  info@corenova.ua  |  corenova.ua