ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ | SERVICE AGREEMENT

Розробка веб-платформи "Miss Miami 2026" | Web Platform Development "Miss Miami 2026"

| СТОРОНИ ДОГОВОРУ: Виконавець: CoreNova (ФОП Кузьменко Олена Олексіївна) ІПН: 2917812041 Замовник: Ірина Організаторка конкурсу Miss Miami 2026 Дата укладення: 12 липня 2026 року | PARTIES: Service Provider: CoreNova (FOP Kuzmenko Olena Oleksiyivna) Tax ID: 2917812041 Client: Iryna Organizer of Miss Miami 2026 Competition Execution Date: July 12, 2026 |
| --- | --- |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Розробка, дизайн та запуск веб-платформи Miss Miami 2026 на основі чистого HTML/CSS/JavaScript з інтеграцією Stripe та Firebase. Платформа розділена на два етапи з чітко визначеним функціоналом. | 1. SCOPE OF WORK Development, design, and launch of Miss Miami 2026 web platform based on pure HTML/CSS/JavaScript with Stripe and Firebase integration. The platform is divided into two implementation stages with clearly defined functionality. |
| 2. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ: $ 5 000 Етап 1 (запуск): $ 3 000 • 10 липня 2026: $ 1 000 ✓ (оплачено) • 10 серпня 2026: $ 1 000 • 10 вересня 2026: $ 1 000 Етап 2 (розширення): $ 2 000 • Після успішного запуску Етапу 1 Платежі здійснюються на рахунок Виконавця. | 2. PRICING AND PAYMENT TERMS TOTAL COST: $ 5,000 Stage 1 (launch): $ 3,000 • July 10, 2026: $ 1,000 ✓ (paid) • August 10, 2026: $ 1,000 • September 10, 2026: $ 1,000 Stage 2 (extended): $ 2,000 • After successful Stage 1 launch Payments are made to Service Provider's account. |
| 3. ЕТАП 1 — ЗАПУСК ПЛАТФОРМИ ($ 3 000) РЕАЛІЗОВУЄТЬСЯ: ✓ Email-розсилка та CRM база ✓ Реєстрація учасниць + Stripe оплата ($250) ✓ Особистий кабінет + Road to the Crown (8 кроків) ✓ Реєстрація спонсорів + платежі Stripe ✓ Sponsor Deck (PDF) ✓ Покупка квитків онлайн (інтеграція) ✓ Зворотний відлік та підписка на новини ✓ 9 сторінок сайту + адмін панель ✓ Адаптивність (Desktop, Tablet, Mobile) ✓ SEO оптимізація ✓ Email-цепочки (підтвердження, нагадування, інструкції, благодарність) ✓ Промокоди СТРУКТУРА ЗАЛОЖЕНА: □ Магазин мерча □ Голосування People's Choice □ Профілі суддів □ Блог (4 статті) □ Партнерські посилання (affiliate) | 3. STAGE 1 — PLATFORM LAUNCH ($ 3,000) IMPLEMENTED: ✓ Email campaigns and CRM database ✓ Contestant registration + Stripe ($250) ✓ Personal dashboard + Road to the Crown (8 steps) ✓ Sponsor registration + Stripe payments ✓ Sponsor Deck (PDF) ✓ Online ticket sales (integration) ✓ Countdown and news subscription ✓ 9 website pages + admin panel ✓ Responsive Design (Desktop, Tablet, Mobile) ✓ SEO optimization ✓ Email sequences (confirmation, reminders, instructions, thank you) ✓ Promo codes STRUCTURE IMPLEMENTED: □ Merch store □ People's Choice voting □ Judge profiles □ Blog (4 articles) □ Affiliate program |
| 4. ЗМІСТУ ПЛАТФОРМИ (ЕТАП 1) ДЛЯ УЧАСНИЦЬ: ✓ Онлайн-подача заявки ✓ Загрузка фото та документів ✓ Оплата взносу ✓ Статус заявки ✓ FAQ з правилами ДЛЯ ЗРИТЕЛІВ: ✓ Покупка квитків ✓ Countdown ✓ Підписка на новини ДЛЯ СПОНСОРІВ: ✓ Пакети (Gold, Platinum) ✓ Форма заявки + оплата ПРО КОНКУРС: ✓ Галерея переможниць ✓ Судді ✓ Розписання ✓ Правила ✓ Призи ✓ Beauty with Purpose ДЛЯ БРЕНДУ: ✓ Медіа-кит ✓ Пресс-розділ ✓ Новини ✓ Фото/відео ✓ Відгуки ДЛЯ ДОВІРИ: ✓ FAQ ✓ Контакти ✓ Privacy Policy ✓ T&C ✓ Refund Policy ✓ Соцсети | 4. PLATFORM CONTENT (STAGE 1) FOR CONTESTANTS: ✓ Online application ✓ Photo and document upload ✓ Fee payment ✓ Application status ✓ Rules FAQ FOR VIEWERS: ✓ Ticket purchase ✓ Countdown ✓ News subscription FOR SPONSORS: ✓ Packages (Gold, Platinum) ✓ Application form + payment ABOUT COMPETITION: ✓ Winners gallery ✓ Judges ✓ Schedule ✓ Rules ✓ Prizes ✓ Beauty with Purpose FOR BRAND: ✓ Media kit ✓ Press section ✓ News ✓ Photos/videos ✓ Testimonials FOR TRUST: ✓ FAQ ✓ Contacts ✓ Privacy Policy ✓ T&C ✓ Refund Policy ✓ Social media |
| 5. ЕТАП 2 — РОЗШИРЕННЯ ($ 2 000) Активація, заповнення контентом та запуск всіх модулів з Етапу 1: ✓ Магазин мерча ✓ Система голосування ✓ Профілі суддів ✓ 4 SEO-статті ✓ Партнерська програма ✓ Додатковий функціонал | 5. STAGE 2 — EXTENDED ($ 2,000) Activation, content population, and launch of all Stage 1 modules: ✓ Merch store ✓ Voting system ✓ Judge profiles ✓ 4 SEO articles ✓ Affiliate program ✓ Additional features |
| 6. ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАМОВНИКА Замовник зобов'язується надати всю необхідну інформацію в розумний срок, не пізніше ніж за 5-7 днів до початку розробки. Якщо інформація не надається: роботи можуть бути приостановлені, сроки реалізації збільшуються на час приостановки. | 6. CLIENT INFORMATION Client is obligated to provide all necessary information within a reasonable timeframe, no later than 5-7 days before development begins. If information is not provided: works may be suspended, implementation timelines are extended by the suspension period. |
| 7. ЯКІСТЬ ТА ОПЛАТА Оплата кожного етапу здійснюється тільки після надлежного виконання та прийняття робіт. Якщо функціонал не відповідає умовам договору, Замовник має право приостановити платежі до виправлення недостатків. | 7. QUALITY AND PAYMENT Payment for each stage is made only after proper completion and acceptance of works. If functionality does not meet agreement terms, Client has the right to suspend payments until defects are corrected. |
| 8. ДОМЕННЕ ІМ'Я ТА ХОСТИНГ Замовник самостійно придбає доменне ім'я та хостинг. Виконавець: • Настроює DNS записи • Налаштовує FTP доступ • Розгортає платформу на хостингу | 8. DOMAIN NAME AND HOSTING Client independently purchases domain name and hosting. Service Provider: • Sets up DNS records • Configures FTP access • Deploys platform on hosting |
| 9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 365 днів технічної підтримки, обслуговування та оновлення після запуску Етапу 1. Включає: виправлення помилок, оновлення безпеки, оптимізацію. | 9. TECHNICAL SUPPORT 365 days of technical support, maintenance, and updates after Stage 1 launch. Includes: bug fixes, security updates, optimization. |
| 10. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ Договір може бути розірваний: • Якщо Замовник не надає інформацію та не сотрудничає • Якщо Виконавець не виконує роботи согідно строків та якості Депозит ($ 1 000) повертається пропорційно невиконаним роботам. | 10. TERMINATION Agreement may be terminated: • If Client fails to provide information and cooperate • If Service Provider fails to perform works per timeline and quality Deposit ($1,000) is returned proportionally for incomplete work. |
| Підпис Виконавця: ________________________ Дата: __________ | Service Provider Signature: ________________________ Date: __________ |