ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

SERVICE AGREEMENT

Розробка веб-платформи конкурсу "Miss Miami 2026"

Development of Web Platform for "Miss Miami 2026" Competition

| УКРАЇНСЬКА | ENGLISH |
| --- | --- |
| СТОРОНИ ДОГОВОРУ: Виконавець: CoreNova (ФОП Кузьменко Олена Олексіївна) ІПН: 2917812041 Замовник: Iryna Korniliva Організаторка конкурсу Miss Miami 2026 Дата укладення: 12 липня 2026 р. | PARTIES: Service Provider: CoreNova (FOP Kuzmenko Olena Oleksiyivna) Tax ID: 2917812041 Client: Iryna Korniliva Organizer of Miss Miami 2026 Competition Date Executed: July 12, 2026 |

| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Виконавець розробляє та запускає веб-платформу для проведення конкурсу "Miss Miami 2026". Платформа розроблятиметься з урахуванням: • можливості масштабування системи у майбутньому • можливості розробки мобільних додатків (iOS та Android) без суттєвої переробки архітектури Контент платформи розподілено на два етапи реалізації з чітко визначеним функціоналом на кожному етапі. | 1. SCOPE OF WORK Service Provider develops and launches a web platform for conducting the "Miss Miami 2026" competition. Platform will be developed with consideration for: • Ability to scale the system in the future • Ability to develop mobile applications (iOS and Android) without substantial architecture changes Platform content is divided into two implementation stages, each with clearly defined functionality. |
| --- | --- |

| 2. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ Загальна вартість послуг: $5,000 (п'ять тисяч доларів США) ЕТАП 1 (Розробка та запуск платформи): $3,000 • 10 липня 2026: $1,000 ✓ (оплачено) • 10 серпня 2026: $1,000 • 10 вересня 2026: $1,000 ЕТАП 2 (Розширення функціоналу): $2,000 • Здійснюється після успішного завершення та запуску Етапу 1 Платежі здійснюються на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата за кожний етап вносится тільки після виконання робіт відповідно до умов договору та їх прийняття Замовником. | 2. PRICING & PAYMENT TERMS Total cost of services: $5,000 (five thousand US dollars) STAGE 1 (Platform Development and Launch): $3,000 • July 10, 2026: $1,000 ✓ (paid) • August 10, 2026: $1,000 • September 10, 2026: $1,000 STAGE 2 (Functionality Extension): $2,000 • Proceeds after successful completion and launch of Stage 1 Payments are made to Service Provider's bank account. Payment for each stage is made only after work completion in accordance with agreement terms and acceptance by Client. |
| --- | --- |

| 3. ЕТАП 1 — РОЗРОБКА ТА ЗАПУСК ПЛАТФОРМИ ($3,000) ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ: ✓ Система email-розсилки та автоматичних повідомлень ✓ CRM база даних клієнтів ✓ Система реєстрації учасниць ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ УЧАСНИЦЬ: ✓ Онлайн-форма подачі заявки ✓ Завантаження фотографій та документів ✓ Онлайн-платіж реєстраційного внеску ✓ Особистий кабінет учасниці ✓ Система статусів заявок (На рассмотрении, Одобрена, Отклонена) ✓ "Road to the Crown" — персональний план підготовки з 8 етапів ✓ Сторінка FAQ з правилами конкурсу ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ СПОНСОРІВ: ✓ Sponsor Deck у форматі PDF ✓ Сторінка зі спонсорськими пакетами (Gold / Platinum / Title Sponsor) ✓ Форма "Become a Sponsor" (без функції онлайн-оплати на цьому етапі) ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ КОНКУРСУ: ✓ Розписання основних етапів конкурсу ✓ Список та опис призів ✓ Сторінка "Beauty with Purpose" ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ БРЕНДУ: ✓ Медіа-кіт ✓ Пресс-розділ ✓ Розділ новин та блог ✓ Фото- та відеогалерея ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ БІЗНЕСУ: ✓ CRM система управління ✓ Автоматичні послідовності email-повідомлень ✓ Система промокодів ✓ Голосування "People's Choice" з захистом від накрутки ✓ Кабінет організатора (керування учасницями, розсилки, управління статусами) SEO ТА КОНТЕНТ: ✓ SEO-оптимізація всіх сторінок ✓ Функціонал блогу ✓ Розміщення 4 стартових статей ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ✓ Сторінка FAQ ✓ Сторінка контактів ✓ Privacy Policy ✓ Terms & Conditions ✓ Refund Policy ✓ Посилання на соціальні мережі ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ: ✓ Адаптивний дизайн для всіх пристроїв (Desktop / Tablet / Mobile) ✓ 365 днів технічної підтримки та обслуговування після запуску ✓ Допомога Виконавця при настройці та інтеграції необхідних сервісів ✓ Передача Замовнику всіх доступів, кодів доступу та розроблених матеріалів | 3. STAGE 1 — PLATFORM DEVELOPMENT & LAUNCH ($3,000) CORE FEATURES: ✓ Email campaign and automated messaging system ✓ CRM client database ✓ Contestant registration system FEATURES FOR CONTESTANTS: ✓ Online application submission form ✓ Photo and document upload functionality ✓ Online payment for registration fee ✓ Personal contestant account ✓ Application status system (Under Review, Approved, Rejected) ✓ "Road to the Crown" — personal 8-step preparation plan ✓ FAQ page with competition rules FEATURES FOR SPONSORS: ✓ Sponsor Deck in PDF format ✓ Page with sponsor packages (Gold / Platinum / Title Sponsor) ✓ "Become a Sponsor" form (without online payment function at this stage) FEATURES FOR COMPETITION: ✓ Competition timeline and schedule ✓ Prizes list and description ✓ "Beauty with Purpose" page FEATURES FOR BRAND: ✓ Media kit ✓ Press section ✓ News and blog section ✓ Photo and video gallery BUSINESS FEATURES: ✓ CRM management system ✓ Automated email message sequences ✓ Promo code system ✓ "People's Choice" voting with anti-fraud protection ✓ Admin account (manage contestants, campaigns, status management) SEO & CONTENT: ✓ SEO optimization of all pages ✓ Blog functionality ✓ Placement of 4 starter articles LEGAL INFORMATION: ✓ FAQ page ✓ Contact page ✓ Privacy Policy ✓ Terms & Conditions ✓ Refund Policy ✓ Social media links ADDITIONAL FEATURES: ✓ Responsive design for all devices (Desktop / Tablet / Mobile) ✓ 365 days of technical support and maintenance after launch ✓ Service Provider assistance with setup and integration of necessary services ✓ Transfer to Client of all access credentials and developed materials |
| --- | --- |

| 4. ЕТАП 2 — РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ($2,000) ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ СПОНСОРІВ: ✓ Система реєстрації спонсорів ✓ Функція онлайн-платежу за спонсорські пакети ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ: ✓ Підписка на новини конкурсу Miss Miami ✓ Онлайн-продаж квитків на заходи ✓ Countdown до дати фіналу ✓ Інтернет-магазин мерча Miss Miami ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ КОНКУРСУ: ✓ Галерея попередніх переможниць ✓ Сторінки профілів членів журі ФУНКЦІОНАЛ ДЛЯ БРЕНДУ: ✓ Розділ з відгуками та свідченнями учасниць ✓ Партнерська/Реферальна програма (Affiliate) | 4. STAGE 2 — FUNCTIONALITY EXTENSION ($2,000) FEATURES FOR SPONSORS: ✓ Sponsor registration system ✓ Online payment function for sponsor packages FEATURES FOR VIEWERS: ✓ Subscription to Miss Miami competition news ✓ Online ticket sales for events ✓ Countdown to finale date ✓ Miss Miami merchandise online store FEATURES FOR COMPETITION: ✓ Gallery of previous winners ✓ Judge profile pages FEATURES FOR BRAND: ✓ Section with contestant reviews and testimonials ✓ Partner/Referral program (Affiliate) |
| --- | --- |

| 5. ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАМОВНИКА Замовник зобов'язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію, контент та матеріали в розумні строки, але не пізніше ніж за 5-7 днів до планованого початку розробки. У випадку затримки або неповноти наданої інформації: роботи можуть бути тимчасово призупинені. Сроки завершення проекту будуть продовжені на період затримки. | 5. CLIENT INFORMATION REQUIREMENTS Client is obligated to provide Service Provider with all necessary information, content, and materials within reasonable timeframe, but no later than 5-7 days before planned development start. In case of information delay or incompleteness: work may be temporarily suspended. Project completion dates will be extended by the delay period. |
| --- | --- |

| 6. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛІВ Після повної оплати проекту Замовнику передаються: ✓ Виключні права на розроблену платформу, дизайн, програмний код ✓ Всі матеріали, створені в ході розробки проекту ✓ Всі дизайн-макети та вихідний програмний код ✓ Всі інші творчі матеріали розробки Всі облікові записи та доступи до сервісів реєструються на дані Замовника. Виконавець передає Замовнику всі логіни, паролі, ключи доступу та інші матеріали, необхідні для управління платформою. | 6. INTELLECTUAL PROPERTY & MATERIALS TRANSFER Upon full project payment, Client receives: ✓ Exclusive rights to developed platform, design, program code ✓ All materials created during project development ✓ All design mockups and source program code ✓ All other creative development materials All accounts and service access are registered under Client's information. Service Provider transfers to Client all usernames, passwords, access keys, and other materials necessary to manage the platform. |
| --- | --- |

| 7. ДОДАТКОВІ РОБОТИ Якщо Виконавець виявить необхідність виконання додаткових робіт для коректної та якісної реалізації проекту, такі роботи попередньо узгоджуються та обговорюються з Замовником. Рішення про виконання додаткових робіт приймається виключно після отримання письмового затвердження від Замовника. | 7. ADDITIONAL WORK If Service Provider determines that additional work is necessary for proper and quality project implementation, such work is first discussed and agreed with Client. Decision to proceed with additional work is made only after receiving written approval from Client. |
| --- | --- |

| 8. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ Оплата за кожний етап здійснюється тільки після того, як Виконавець надасть готові роботи, а Замовник їх перевірить та приймет. Якщо виконані роботи не відповідають умовам договору та встановленим вимогам до якості, Замовник має право призупинити платежі до усунення виявлених недоліків. | 8. WORK QUALITY & CONTROL Payment for each stage is made only after Service Provider delivers completed work and Client has reviewed and accepted it. If completed work does not meet agreement terms and established quality requirements, Client has the right to suspend payments until identified deficiencies are corrected. |
| --- | --- |

| 9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ Договір може бути розірваний у наступних випадках: • Якщо Замовник не надає необхідну інформацію та не виконує своїх зобов'язань • Якщо Виконавець не виконує роботи у встановлені строки та/або не забезпечує необхідну якість робіт У випадку розірвання договору, сплачений Замовником депозит повертається пропорційно обсягу невиконаних робіт. | 9. TERMINATION OF AGREEMENT Agreement may be terminated in the following cases: • If Client fails to provide necessary information and does not fulfill its obligations • If Service Provider fails to perform work within established deadlines and/or fails to ensure required work quality In case of agreement termination, Client's paid deposit is returned proportionally to the volume of incomplete work. |
| --- | --- |

| Підпис Виконавця: ___________________________ Дата: ___________ | Service Provider Signature: ___________________________ Date: ___________ |
| --- | --- |