ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ | SERVICE AGREEMENT

Розробка веб-платформи "Miss Miami 2026" | Web Platform Development "Miss Miami 2026"

| СТОРОНИ ДОГОВОРУ: Виконавець: CoreNova (ФОП Кузьменко Олена Олексіївна) ІПН: 2917812041 Замовник: Ірина Організаторка конкурсу Miss Miami 2026 Дата укладення: 12 липня 2026 року | PARTIES: Service Provider: CoreNova (FOP Kuzmenko Olena Oleksiyivna) Tax ID: 2917812041 Client: Iryna Organizer of Miss Miami 2026 Competition Execution Date: July 12, 2026 |
| --- | --- |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Розробка, дизайн та запуск веб-платформи Miss Miami 2026 на основі чистого HTML/CSS/JavaScript з інтеграцією Stripe та Firebase. Архітектура платформи розроблятиметься з можливістю подальшої розробки мобільних додатків (iOS та Android) без повної переробки системи. Платформа розділена на два етапи з чітко визначеним функціоналом. | 1. SCOPE OF WORK Development, design, and launch of Miss Miami 2026 web platform based on pure HTML/CSS/JavaScript with Stripe and Firebase integration. The platform architecture will be designed to enable future development of mobile applications (iOS and Android) without complete system rebuild. The platform is divided into two implementation stages with clearly defined functionality. |
| 2. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ: $ 5 000 ЕТАП 1 (запуск): $ 3 000 • 10 липня 2026: $ 1 000 ✓ (оплачено) • 10 серпня 2026: $ 1 000 • 10 вересня 2026: $ 1 000 ЕТАП 2 (розширення): $ 2 000 • Після успішного запуску Етапу 1 Платежі здійснюються на рахунок Виконавця. | 2. PRICING AND PAYMENT TERMS TOTAL COST: $ 5,000 STAGE 1 (launch): $ 3,000 • July 10, 2026: $ 1,000 ✓ (paid) • August 10, 2026: $ 1,000 • September 10, 2026: $ 1,000 STAGE 2 (extended): $ 2,000 • After successful Stage 1 launch Payments are made to Service Provider's account. |
| 3. ЕТАП 1 — РОЗРОБКА ТА ЗАПУСК ($ 3 000) ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ: ✓ Email-розсилка та автоматичні письма ✓ CRM база клієнтів ✓ Реєстрація учасниць + Stripe оплата ✓ Особистий кабінет з Road to the Crown (8 кроків) ✓ Статусы заявок (На рассмотрении, Одобрена, Отклонена) ✓ FAQ з правилами конкурсу ✓ Форма "Become a Sponsor" (без онлайн-оплати) ✓ Sponsor Deck (PDF) ✓ Расписание конкурса, Призы, Beauty with Purpose ✓ Медіа-кит, пресс-розділ, новини, блог ✓ Фото/відео галерея ✓ Голосування People's Choice ✓ Адмін панель (управління учасницями, розсилки, статусы) ✓ SEO оптимізація + 4 стартові статті ✓ Адаптивність (Desktop, Tablet, Mobile) ✓ 9 сторінок сайту | 3. STAGE 1 — DEVELOPMENT & LAUNCH ($ 3,000) CORE FUNCTIONALITY: ✓ Email campaigns and automated messages ✓ CRM client database ✓ Contestant registration + Stripe payment ✓ Personal dashboard with Road to the Crown (8 steps) ✓ Application statuses (Under Review, Approved, Rejected) ✓ Rules FAQ ✓ "Become a Sponsor" form (no online payment) ✓ Sponsor Deck (PDF) ✓ Competition schedule, Prizes, Beauty with Purpose ✓ Media kit, press section, news, blog ✓ Photo/video gallery ✓ People's Choice voting ✓ Admin panel (manage contestants, campaigns, statuses) ✓ SEO optimization + 4 starter articles ✓ Responsive Design (Desktop, Tablet, Mobile) ✓ 9 website pages |
| 4. ЕТАП 2 — РОЗШИРЕННЯ ($ 2 000) АКТИВАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ: ✓ Реєстрація спонсорів ✓ Онлайн-оплата спонсорських пакетів ✓ Підписка на новини Miss Miami ✓ Онлайн-продажа квитків ✓ Countdown до фіналу ✓ Інтернет-магазин мерча ✓ Галерея переможниць ✓ Профілі суддів ✓ Відгуки учасниць ✓ Партнерська програма (Affiliate) | 4. STAGE 2 — EXTENDED ($ 2,000) ACTIVATION & INTEGRATION: ✓ Sponsor registration ✓ Online sponsor package payments ✓ Miss Miami news subscription ✓ Online ticket sales ✓ Countdown to finale ✓ Merch online store ✓ Winners gallery ✓ Judge profiles ✓ Contestant testimonials ✓ Affiliate program |
| 5. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 365 днів технічної підтримки після запуску Етапу 1. Включає: виправлення помилок, оновлення безпеки, оптимізацію, консультації щодо функціоналу. | 5. TECHNICAL SUPPORT 365 days of technical support after Stage 1 launch. Includes: bug fixes, security updates, optimization, functionality consultations. |
| 6. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛІВ Після повної оплати проекту Замовнику передаються: ✓ Виключні права на розроблений сайт, дизайн, програмний код ✓ Всі матеріали, створені в рамках проекту ✓ Всі дизайн-макети та вихідний код ✓ Всі інші матеріали розробки Всі облікові записи (домен, хостинг, CRM, поштові сервіси, платіжні системи) реєструються на дані Замовника. Виконавець передає Замовнику всі доступи, налаштування та матеріали, пов'язані з розробкою. | 6. INTELLECTUAL PROPERTY & MATERIALS TRANSFER Upon full project payment, Client receives: ✓ Exclusive rights to the developed website, design, program code ✓ All materials created within the project scope ✓ All design mockups and source code ✓ All other development materials All accounts (domain, hosting, CRM, email services, payment systems) are registered under Client's details. Service Provider transfers all access, settings, and materials related to development to Client. |
| 7. ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАМОВНИКА Замовник зобов'язується надати всю необхідну інформацію в розумний срок, не пізніше ніж за 5-7 днів до початку розробки. Якщо інформація не надається: роботи можуть бути приостановлені, сроки реалізації збільшуються на час приостановки. | 7. CLIENT INFORMATION Client is obligated to provide all necessary information within a reasonable timeframe, no later than 5-7 days before development begins. If information is not provided: works may be suspended, implementation timelines are extended by the suspension period. |
| 8. ЯКІСТЬ ТА ОПЛАТА Оплата кожного етапу здійснюється тільки після надлежного виконання та прийняття робіт. Якщо функціонал не відповідає умовам договору, Замовник має право приостановити платежі до виправлення недостатків. | 8. QUALITY AND PAYMENT Payment for each stage is made only after proper completion and acceptance of works. If functionality does not meet agreement terms, Client has the right to suspend payments until defects are corrected. |
| 9. ДОМЕННЕ ІМ'Я ТА ХОСТИНГ Замовник самостійно придбає доменне ім'я та хостинг. Виконавець: • Настроює DNS записи • Налаштовує FTP доступ • Розгортає платформу на хостингу • Передає Замовнику всі доступи та настройки | 9. DOMAIN NAME AND HOSTING Client independently purchases domain name and hosting. Service Provider: • Sets up DNS records • Configures FTP access • Deploys platform on hosting • Transfers all access and settings to Client |
| 10. ДОДАТКОВІ РОБОТИ Якщо Виконавець вважає необхідним виконати додаткові роботи для коректної реалізації проекту, такі роботи попередньо узгоджуються з Замовником. Рішення про необхідність їх виконання приймається тільки після письмового затвердження Замовником. | 10. ADDITIONAL WORKS If Service Provider deems additional work necessary for proper project implementation, such work is pre-agreed with Client. The decision to proceed is made only after Client's written approval. |
| 11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ Договір може бути розірваний: • Якщо Замовник не надає інформацію та не сотрудничає • Якщо Виконавець не виконує роботи согідно строків та якості Депозит ($ 1 000) повертається пропорційно невиконаним роботам. | 11. TERMINATION Agreement may be terminated: • If Client fails to provide information and cooperate • If Service Provider fails to perform works per timeline and quality Deposit ($1,000) is returned proportionally for incomplete work. |
| Підпис Виконавця: ________________________ Дата: __________ | Service Provider Signature: ________________________ Date: __________ |