ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Розробка веб-платформи "Miss Miami 2026"

СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
Виконавець: Елена (CoreNova) — розробниця веб-платформи
Замовник: Ірина — організаторка конкурсу Miss Miami 2026
Дата укладення: 12 липня 2026 року

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Розробка, дизайн та запуск веб-платформи Miss Miami 2026 на основі чистого HTML/CSS/JavaScript з інтеграцією Stripe, Firebase та систем управління контентом.

Платформа буде розділена на два етапи реалізації, кожен з чітко визначеним функціоналом.

2. ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

| Компонент | Вартість (USD) |
| --- | --- |
| Депозит (оплачено 10 липня 2026) | $ 1 000 |
| Етап 1 — Запуск платформи | $ 3 000 |
| Етап 2 — Розширення функціоналу | $ 2 000 |
| ВСЬОГО | $ 6 000 |

Графік платежів:
• Депозит: $ 1 000 (оплачено 10 липня 2026)
• Етап 1: $ 3 000 (оплата щомісяця на 10-е число, починаючи з 10 серпня 2026)
• Етап 2: $ 2 000 (після запуску Етапу 1)

Платежі здійснюються на розраховуваний рахунок Виконавця кожного 10-го числа місяця.

3. ЕТАП 1 — ЗАПУСК ПЛАТФОРМИ ($ 3 000)
Строк виконання: 4-6 тижнів після отримання необхідної інформації від Замовника

3.1. ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ (реалізується та запускається):
✓ Email-розсилка та система автоматичних повідомлень
✓ CRM база клієнтів (автоматичне збереження всіх заявок)
✓ Реєстрація учасниць + система оплати Stripe ($ 250)
✓ Особистий кабінет учасниці з відслідковуванням статусу заявки
✓ Road to the Crown — персональний шлях підготовки з 8 кроків
✓ Реєстрація спонсорів + інтеграція платежів Stripe
✓ Sponsor Deck (PDF для завантаження)
✓ Спонсорські пакети (Gold, Platinum, Титульний)
✓ Форма "Стати спонсором" з можливістю оплати
✓ Зворотний відлік до фіналу конкурсу
✓ Підписка на новини Miss Miami
✓ Усі сторінки сайту (9 сторінок з унікальним дизайном)
✓ CRM-інтеграція (всі заявки автоматично потрапляють в базу)
✓ Автоматичні email-ланцюжки (підтвердження, нагадування, інструкції)
✓ Адміністративна панель управління (учасниці, спонсори, статистика)
✓ FAQ, Контакти, Політика конфіденційності, Terms & Conditions, Refund Policy
✓ SEO-оптимізація всіх сторінок
✓ Сторінки для брендингу (медіа-кит, пресс-розділ, новини)

3.2. СТРУКТУРА ЗАЛОЖЕНА (без функціоналу, готовність до заповнення):
□ Магазин мерча Miss Miami (структура, без інтеграції)
□ Голосування "People's Choice" з захистом від накрутки (структура)
□ Профілі суддів (місця для фото та біографії)
□ Система промокодів в адміністративній панелі
□ Блог зі статтями (4 стартові статті):
   - How to Prepare for a Beauty Pageant
   - Miss Miami Tips
   - Interview Preparation
   - Runway Training
□ Партнерські посилання (affiliate program) — estructura
□ Покупка квитків онлайн (інтеграція з платформою квитків)

4. ЕТАП 2 — РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ($ 2 000)
Реалізується після запуску Етапу 1

Включає активацію, заповнення контентом та запуск всіх модулів, що були заложені в Етапі 1:

✓ Активація магазину мерча (інтеграція, загрузка товарів)
✓ Запуск голосування "People's Choice"
✓ Додання профілів суддів (фото, біографія)
✓ Активація системи промокодів
✓ Написання та публікація 4 SEO-статей
✓ Запуск партнерської програми (affiliate)
✓ Інтеграція покупки квитків
✓ Додатковий функціонал за запитом

5. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
Виконавець гарантує технічну підтримку та обслуговування платформи протягом 365 днів після запуску Етапу 1. Це включає исправлення помилок, оновлення, забезпечення безпеки та оптимізацію продуктивності.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець (Елена/CoreNova):
• Розробити платформу відповідно до цього Договору
• Забезпечити якісне тестування перед запуском
• Надати навчання для роботи з адміністративною панеллю
• Надавати технічну підтримку протягом 365 днів
• Вирішувати проблеми та помилки у разі їх виявлення

Замовник (Ірина):
• Надати всю необхідну інформацію (контакти, фото, тексти, медіа-матеріали)
• Здійснювати платежі згідно графіку
• Самостійно забезпечити придбання доменного імені
• Самостійно придбати хостинг для платформи
• Своєчасно надавати зворотний зв'язок та уточнення

7. ДОМЕННЕ ІМ'Я ТА ХОСТИНГ
Замовник самостійно несе відповідальність за:
• Придбання доменного імені (www.yourdomainname.com)
• Вибір та оплату хостингу
• Настройку DNS записів

Виконавець надасть всю необхідну технічну інформацію для наведеної конфігурації.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Договір може бути розірваний будь-якою стороною з письмовим повідомленням за 7 днів. У разі розірвання Замовником, всі виконані роботи залишаються її власністю. Невикористаний депозит повертається пропорційно не виконаним роботам.

________________________________________________________________________________

Підписи сторін:

Виконавець: Елена (CoreNova) _________________ Дата: __________

Замовник: Ірина _________________ Дата: __________