MISS MIAMI 2026

Техническое задание и договор об оказании услуг

=======================================================

Общая информация

Клиент: Ирина Коваленко, Miss Miami 2026

Исполнитель: CoreNova

Дата: 07.07.2026

Сайт: lekki79.github.io/miss-miami-2026

Стоимость работ

| Этап | Описание | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Дизайн и разработка сайта (9 страниц, адаптив, GitHub Pages) | 2 500 $ |
| Этап 2 | Функциональность (Авторизация, оплата, кабинет, админка) | 2 500 $ |
| ИТОГО |  | 5 000 $ |

Этап 1 — Дизайн и разработка сайта

Стоимость: 2 500 $   |   Срок: 3–4 недели   |   Статус: в работе

Страницы сайта

+ Главная — герой, миссия, ценности, призыв к действию

+ О нас — миссия, команда, история, ценности

+ Участие — многошаговая форма заявки с оплатой

+ Конкурс — правила, расписание, призы

+ Галерея — фото и видео

+ Спонсоры — уровни партнёрства и логотипы

+ FAQ — вопросы и ответы с поиском

+ Контакты — форма и ссылки на соцсети

+ Победительницы — архив чемпионок

+ Судьи — профили судей

+ Политика конфиденциальности, Условия использования, Политика возврата

Технические требования

+ Полностью адаптивный дизайн (десктоп, планшет, мобильный)

+ Люксовая эстетика — золото, кремовый, бронза

+ Шрифты Cinzel + Montserrat

+ Анимации и плавные переходы

+ Оптимизированные изображения для быстрой загрузки

+ Хостинг на GitHub Pages

+ Совместимость с основными браузерами

Этап 2 — Функциональность

Стоимость: 2 500 $   |   Срок: 4–6 недель   |   Начало после утверждения Этапа 1

Система регистрации участниц

+ Авторизация через Firebase (email + пароль)

+ Форма регистрации с загрузкой фото и видео

+ Интеграция оплаты через Stripe (взнос за участие)

+ Личный кабинет — статус рассмотрения заявки

+ "Road to the Crown" — 8 шагов подготовки участницы

+ Email-подтверждение при регистрации (SendGrid)

Административная панель

+ Просмотр и управление всеми заявками

+ Изменение статуса заявки (На рассмотрении / Принята / Отклонена)

+ Отправка email-уведомлений участницам

+ Базовые отчёты по регистрациям и платежам

Дополнительный функционал

+ Подписка на email-рассылку (интеграция с Mailchimp)

+ Форма для спонсоров и партнёров с автоответом

+ Форма обратной связи с доставкой на email

Не входит в данный договор (Будущие этапы)

Следующие функции НЕ включены в текущую сумму 5 000 $ и будут оцениваться отдельно:

x Онлайн-голосование

x Продажа билетов с QR-кодами

x Магазин мерча

x Промокоды и скидки

x Полная CRM с автоматическими цепочками писем

x Раздел новостей / блог с системой управления контентом

x Расширенная аналитика

x Мобильное приложение

График платежей

+ 50% предоплата (2 500 $) — до начала работ

+ 25% (1 250 $) — после завершения Этапа 1

+ 25% (1 250 $) — после завершения Этапа 2

Условия сотрудничества

+ Весь контент (тексты, фото, логотипы) предоставляет Клиент.

+ Аккаунты Stripe и Firebase создаются и остаются собственностью Клиента.

+ Правки: до 3 раундов правок на каждый этап включены в стоимость.

+ Дополнительные правки оплачиваются отдельно по договорённости.

+ Срок начинается после получения предоплаты и необходимых материалов.

+ Исходный код и все файлы передаются Клиенту после финальной оплаты.

Подписание договора

Подписывая данный документ, стороны подтверждают согласие с указанными условиями.

| Клиент: Ирина Коваленко | Исполнитель: CoreNova |
| --- | --- |
| Подпись: _______________________ | Подпись: _______________________ |
| Дата: ___________________________ | Дата: ___________________________ |